|  |  |  |  |  |  |  |  | КС 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Форма по ОКУД |  |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |
|  |  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |
|  |  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |
| Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |
|  |  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |
| Стройка |  |  | Стройка |  |  |  |  |  |
|  |  |  | наименование, адрес |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  | Объект |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |
|  |  |  |  |  | дата |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |

|  | Номер | Дата |  | Отчетный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | документа | составления |  | с | по |

# АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Стоимость по акту 9 784,45 руб.

Средства на оплату труда 1 092,64 руб.

Составлен в уровне текущих (прогнозных) цен на 02.2007г.

| №№ п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. | Поправочные коэффициенты | Коэффициент зимних удорожаний | Коэффициент пересчета | ВСЕГО затрат, руб. | Справочно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР, всего чел-ч |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость единицы с начислениями, руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.8-15-1 | Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м | м3 | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 54,52 | 1,000 | 1,067 | 6,770 | 787,66 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 22,67 | 1,000 | 1,067 | 5,270 | 254,95 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 6,06 | 1,000 | 1,067 | 6,770 | (87,55) |  |
|  |  | МР |  |  | 1,77 | 1,000 | 1,025 | 1,740 | 6,31 |  |
|  | 1.1-1-354 | Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, гост 530-95, марка средняя | 1000 шт. | 0,704 | 802,73 | 1,000 | 1,025 | 8,260 | 4 784,60 |  |
|  | 1.3-1-19 | Смеси бетонные, бсг, легкого бетона на пористых заполнителях, класс прочности: в7,5 (м100); средняя плотность d 800 | м3 | 0,280 | 475,21 | 1,000 | 1,025 | 3,590 | 489,62 |  |
|  | 1.3-2-13 | Растворы цементно-известковые, марка 75 | м3 | 0,360 | 385,35 | 1,000 | 1,025 | 5,970 | 848,90 |  |
|  |  | Накладные расходы |  | 92,00% |  |  |  |  | 724,65 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 58,00% |  |  |  |  | 456,84 |  |
|  |  | Накладные расходы от з/маш |  | 94,00% |  |  |  |  | 82,30 |  |
|  |  | Сметная прибыль от з/маш |  | 86,00% |  |  |  |  | 75,29 |  |
|  |  | ЗТР | ### Чел-ч | 5,1000 |  | 1,000 | 1,067 |  |  | 10,883 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 511,13 |  |  | 4 255,57 |
| 2 | 3.15-51-6 | Улучшенная штукатурка поверхностей потолков по камню и бетону известковым раствором | 100 м2 | 0,053 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 829,25 | 1,000 | 1,025 | 6,770 | 304,98 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 87,32 | 1,000 | 1,025 | 9,790 | 46,44 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 51,59 | 1,000 | 1,025 | 6,770 | (18,97) |  |
|  |  | МР |  |  | 116,74 | 1,000 | 1,000 | 5,990 | 37,06 |  |
|  | 1.1-1-118 | Вода | м3 | 0,006 | 7,07 | 1,000 | 1,000 | 1,740 | 0,08 |  |
|  | 1.3-2-24 | Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, марка 150 (бирсс 11), бездобавочные | т | 0,035 | 398,38 | 1,000 | 1,000 | 5,970 | 82,75 |  |
|  | 1.3-2-13 | Растворы цементно-известковые, марка 75 | м3 | 0,015 | 385,35 | 1,000 | 1,000 | 5,970 | 33,36 |  |
|  | 1.3-2-15 | Раствор известковый, марка 4 | м3 | 0,073 | 432,34 | 1,000 | 1,000 | 5,650 | 177,11 |  |
|  |  | Накладные расходы |  | 96,00% |  |  |  |  | 292,78 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  | 55,00% |  |  |  |  | 167,74 |  |
|  |  | Накладные расходы от з/маш |  | 94,00% |  |  |  |  | 17,84 |  |
|  |  | Сметная прибыль от з/маш |  | 86,00% |  |  |  |  | 16,32 |  |
|  |  | ЗТР | ### Чел-ч | 67,2000 |  | 1,000 | 1,025 |  |  | 3,651 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 176,45 |  |  | 22 197,09 |

|  |  | ИТОГО ПО АКТУ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сумма по смете без учёта НР и СП | 7 853,82 |  |
|  |  | Сумма по смете | 9 687,58 |  |
|  |  | Ставка НДС 18% | 96,88 |  |
|  |  | Всего с учётом НДС | 9 784,45 |  |

Заказчик      __________________________________________ (______________)

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Подрядчик  __________________________________________ (______________)

должность, подпись (инициалы, фамилия)